三门峡市政府督查室                  2021年5月13日

《市政府工作报告》重点工作进展情况报告

按照《三门峡市人民政府办公室关于明确政府工作报告提出的2021年重点工作责任单位的通知》(三政办〔2021〕6号)文件要求，三门峡市2021年《政府工作报告》总共分10大类。经梳理，目前各项工作任务正在按时序进度推进。现将各项工作任务进展情况报告如下：

一、深入实施创新驱动发展战略，奋力打造郑洛西高质量发展合作带重要支撑区

拟订《关于加快建设黄河金三角区域协同创新中心的实施意见》《三门峡市创新型企业培育工程实施方案（征求意见稿）》关于创建省级新型智慧城市示范市的实施意见》，编制完成《三门峡市5G+智慧城管平台建设方案（初步）》。科技型中小企业已备案59家，完成全年目标任务的42.14%，累计向7家科技企业发放市级科技贷款2200万元。引进高层次人才19名。

二、推动供需两端协同发力，促进经济平稳向好

一季度已开（复）工338个，开（复）工率95.48%，累计完成投资435.5亿元，占年度计划的47.82%，涉及各类审批任务2124项，已办结各类审批事项1816项，办结率85.50%。已上报第一批地方政府专项债券项目279个，计划总投资874亿元，专项债需求425.4亿元，截至目前国家发改委审核通过项目66个，总投资283.6亿元，专项债券资金需求93亿元。共确定第二批143家企业“三大改造”项目213个，总投资333.2亿元，一季度开工项目190个，完成投资40.4亿元，占年度计划投资的28.2%。养老保险企业单位缴费费率从19%降至16%。全市普惠型小微企业贷款余额102.52亿元，累放贷款33.70亿元，市普惠金融服务平台累计注册企业12445家，成功对接项目1779个，线上发放贷款231.98亿元。

三、加快构建现代产业体系，统筹推进产业基础高级化和产业链现代化

已初步确定工业和信息化项目510个，总投资1499.2亿元，年度计划投资278.6亿元。三个千亿元集群：铝基、铜基等新材料项目33个，总投资79.7亿元；新能源和装备制造业项目28个，总投资35亿元；现代黄金产业项目8个，总投资28.6亿元。三个五百亿元集群：绿色建材项目43个，总投资33.2亿元；5G新基建项目83个，总投资46.1亿元；电子信息项目3个，总投资3.7亿元。五个百亿级产业集群：食品项目16个，总投资12.2亿元；生物制药项目12个，总投资16亿元；能源项目17个，总投资19亿元。

四、全面加强环境保护和生态建设，打造黄河流域生态绿色一体化发展示范区

印发《关于开展沿黄矿区生态修复及绿色矿山建设“春霖”行动的通知》，2020年底全市共有石料矿山25家，其中符合政策保留5家、应关闭退出20家，截至4月20日已公告关闭5家、注销9家。紫阳河已完成截污纳管及征地拆迁，基本做好施工准备。金水河陇海铁路至209国道段已完成清淤任务。五里河辛店段、金水河209国道至快速通道段已经开工治理。完成《三门峡库区库容恢复及泥沙资源利用可行性论证》报告，开展三门峡水库抽沙前期试验，编制《三门峡水库2021年清淤试验方案》。完成三门峡市水生态环境保护“十四五”规划要点编制、三门峡市2020年水环境承载力评价工作。深入开展重污染天气重点行业绩效分级动态调整，全市增加A级企业1家、B级企业4家、绩效引领性企业6家，市级审核认定新增C级企业17家。全市森林抚育完成3.8万亩，完成人工造林19.83万亩，占造林总任务30.49万亩的65%，占上级下达人工造林任务18.04万亩的109.9%。

五、突出中心带动整体联动，推动新型城镇化和区域协调发展

高铁南站区域三盘路已完成90%、大岭路已完成30%、蔡月路已完成45%。中心城区新建燃气管道2.1公里。“三门峡1957文创街区”已完成投资1600万元，一期工程已基本完工，预计6月初完成景观亮化美化，二期区域计划年底启动。《三门峡市产业集聚区规划纲要》（2020—2030年）已上报省发展改革委待批，灵宝市已开展省级产城融合示范市申报工作，卢氏县已编制完成“十四五”工业规划和新材料专业园区规划。煤化工产业集聚区标准化厂房及配套工程建设PPP模式项目，已初步确定项目建设方案和战略合作框架协议，拟定了项目公司组建方案，同步进行用地指标报批、土地征收等相关工作。

六、全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化

全市小麦播种面积115.8万亩，春播计划面积101.5万亩，食用菌栽培3.7亿袋，累计完成老连翘基地管护7.5万亩，新发展连翘种植3500亩。蔬菜在田面积7.12万亩，产量12.6万吨，分别较往年同期增加1.4%、1.2%。河南省伏牛山香菇优势特色产业集群项目2020年建设内容基本完成，2021年续建方案已上报省农业农村厅。已启动5000户农村改厕和6个人居环境千万工程示范村建设。三门峡供电公司已安排2个批次84项农村电网改造升级工程，投资8544.3万元，目前整体完工率32%。一季度，全市扶贫领域百万人口信访量、县均有效信访量均低于全省平均水平。全市巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目已开工76个、开工率85.39%，已支付资金4040.84万元、支付率23.86%；其中产业项目已开工37个、开工率80.43%，已支付资金2466.18万元、支付率16.92%。

七、巩固“五彩三门峡”成果，培育“六大三新”新优势

4月15日至19日，顺利开行“中国首列天然氧吧专列—三门峡号”。已改造整理生态梯田10000亩，已收获油葵5000余亩，2000余亩丹参长势良好，3000余亩山杏山桃特色林果逐步成林。南山北岭郊野生态公园已栽植白皮松、大叶女贞等2500亩。新栽植果树0.8万亩，间伐改造老果园5.5万亩，果树整形修剪170万亩，施肥102万亩，病虫害防治80万亩。灵宝市现代农业产业园项目全面开工，已累计完成投资19.87亿元，占计划投资的72%。垣渑高速年度计划投资2.65亿元，已完成2.02亿元，占计划投资的76.3%；公铁桥年度计划投资2.5亿元，已完成1.75亿元，占计划投资的70%；卢洛高速年计划投资20亿元，已完成4.8667亿元，占计划投资的24.3%。与郑州铁路局就《陇海铁路三门峡段改线工程资产置换框架协议》主要条款已达成一致意见，正在履行补充协议签署相关程序。国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程累计完成投资122.95亿元，占总投资的99.52%，年度累计完成投资0.55亿元，占年度投资计划的48.0%。国道209王官黄河大桥及连接线新建工程累计完成投资约5.81亿元，占总投资的19.69%，年度累计完成投资约0.776亿元，占年度投资计划的12.93%。三洋铁路三门峡段工程，各项开工前置手续已完备。三门峡至十堰铁路工程正有序推进。三门峡铁路综合枢纽物流园分拣中心地梁模板安装、挡墙混凝土浇筑、铁建服务用房管沟侧墙混凝土浇筑等已经完成。“杭锦通HJT”物流平台项目已完成工商注册，办公室场选址已确定。锐意泰克（三门峡）新能源汽车有限公司豪曼牌ZZ5048XXYF17DSHEV0插电式增程混合动力厢式运输车63台，已完成工信部的专用车生产资质验收。宝鑫电子三期一段、二段10000吨已调试投产，三段设备安装已进行80%，力争10月份建成投产。金源朝辉二期已完成厂区三通一平、清表、施工区域围栏及935根载体桩施工，完成厂房三区成品库施工。万贯实业特种石墨项目焙烧车间进行试生产，年底项目全面建成投用。颐万铝基纳米材料等铝基新材料正在建设厂房主体，年底前土建工程完成，设备进行安装。拟于6月9日至11日，召开2021中国铜加工产业年度大会暨中国（三门峡）铜产业高质量发展大会。三门峡职业技术学院成立鲲鹏产业学院、河南战略新兴产业学院、大族激光产业学院、深信服产业学院、京东电商产业学院等5个产业学院。已建成1个VR虚拟仿真实训基地。义煤集团成功入选河南省第一批25家产教融合型企业入库培育名单，遴选上报河南省第二批产教融合型培育企业20家。

八、深入推进改革开放，不断增强发展动力活力

金融服务中心线上注册企业超12445家，线上入驻金融机构26家，发布金融产品176款，线下服务大厅入驻金融机构18家。三门峡市保税物流中心（B型）已获批，三门峡保税物流有限公司（注册资本金5000万元）已组建完成。已与洛阳市就《洛阳三门峡联动发展若干措施》达成一致。我市49种特色产品入驻北京市消费扶贫双创中心。第二届豫沪合作交流活动工作推进会梳理招商项目30余个，拟上会签约项目6个，总投资65亿元。企业开办已压缩为一个环节，一个工作日内，营商环境可视化动态监测平台、不动产登记指标子系统已正式运行。

九、全力办好“双百周年”纪念活动，塑造城市文化品牌

仰韶村考古遗址公园已完成95%建设任务，正在进行收尾工程，计划6月底完工，7月初正式开放。庙底沟博物馆主体已完工，布展施工正在进行，计划8月底完成博物馆布展并对外试开放。完成《花之蕊—豫晋陕仰韶文化考古新成果展》大纲编制。初步确定2021年全市摄影创作研修基地建设布局方案。

十、切实保障改善民生，持续加强社会建设

全市共完成新冠疫苗接种54426人，其中完成第二剂次接种38341人，已采购到位疫苗93054支，全部分发至各接种点，全市现有接种点95个，接种台177个，现有工作人员464人，目前平均每日可接种新冠最大人次数为1.57万剂次。截至3月底，全市城镇新增就业14255人，完成全年3.7万人年度目标任务的38.5%；全市城镇登记失业率3.42%，低于省控4.5%目标；全市新增农村转移劳动力4501人，占目标任务9000人的50.01%；新增农民工返乡创业1103人，占目标任务3800人的29.03%；城镇企业职工基本养老保险参保28.45万人，机关事业单位基本养老保险参保1.63万人；城乡居民养老保险参保人数105.80万人；失业保险新增扩面3200人，参保人数23.86万人；工伤保险参保24.62万人；全市社会保障卡发放218万张，覆盖常住人口94.7%。电子社保卡签发79.4万张，实现全市110家定点药店扫码购药。2021年各县（市、区）共计划增加公办学位2900个，第三实验幼儿园和第三实验小学改扩建幼儿园项目建设、甘棠学校、向青路小学、商务中心区中学建设有序推进；印发《三门峡市第九届运动会总体方案》，计划于10月下旬举办三门峡市第九届运动会。截至4月底，市、县、乡三级公安机关通过政法委网格化服务管理中心推送矛盾纠纷260起，化解192起。新侦办涉恶案件2起，涉案19人，破案23起；移送起诉涉恶案件2起，涉案75人，破案84起；开庭审理陈玉顺、孟宪军等人组织、领导、参加黑社会性质组织案，涉案48人，破获违法犯罪案件130起，其中刑事犯罪107起、违法行为23起。截至4月22日，全市共破获各类电信网络诈骗案件118起，同比上升55.26%；抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人419人，同比上升264.35%。

附件：《市政府工作报告》提出的2021年重点工作任务进

展情况台账