附  件
三门峡市2015年“大旅游”建设项目
	序号
	项目名称
	总投资额
（万元）
	2015年投资额
（万元）
	2015年主要建设内容
	责任单位

	1 
	三门峡旅游综合服务中心
	200000
	50000 
	完成下沉式广场、特色旅游街、五星级酒店、游客中心建设。
	市旅游局

	2 
	黄河公园
	31400
	1500
	完成西门游客中心、五星级厕所、中流砥柱室、黄河纤夫、科普长廊等二期建设项目。
	市林业园林局

	3
	陕州地坑院文化旅游区
	58000 
	25000
	完成核心游览区、易苑、陕州老街、休闲广场建设。
	陕县政府

	4
	陕县高阳山温泉度假区
	500000 
	60000
	完成主题酒店建设及装修；中心景观湖开工建设。
	陕县政府

	5
	甘山国家森林公园
	100000
	20000
	完成旅游产业园、观光索道、宾馆主体工程建设；完成林下生态种植、养殖基地建设。
	陕县政府

	6
	汉山旅游区
	130000 
	10000
	完成索道前期工程及配套设施建设。
	灵宝市政府

	7
	娘娘山景区
	100000 
	4000 
	完成索道建设以及基础设施提档升级工作。
	灵宝市政府

	8
	燕子山景区
	48000 
	15300 
	完成德国滑道、水上乐园、蒸汽小火车、窑洞宾馆建设。
	灵宝市政府

	9
	黄河丹峡景区
	110000
	20000
	完善游客中心、黄河生态园、生态停车场等基础设施，修建回山渡口、南村渡口和神仙峡至回山码头漂流设施。
	渑池县政府

	序号
	项目名称
	总投资额
（万元）
	2015年投资额
（万元）
	2015年主要建设内容
	责任单位

	10
	渑池赵沟古村
	28000 
	1000
	按照3A级旅游景区标准建设，力争通过3A级旅游景区验收。
	渑池县政府

	11
	仰韶村考古遗址公园
	12000 
	1000
	完成薰衣草园提档升级、游步道建设。
	渑池县政府

	12
	仰韶大峡谷景区
	13000 
	1000
	完成游客中心、旅游厕所等基础设施建设，力争通过4A级旅游景区验收。
	渑池县政府

	13
	卢氏玉皇山景区
	100000 
	15000
	完成景区大门、迎宾广场、祈福广场、养老养生度假小镇建设。
	卢氏县政府

	14
	双龙湾镇西虎岭度假别墅
	22000 
	16000
	完成西虎岭大桥、30套旅游度假别墅建设。
	卢氏县政府

	15
	卢氏卧佛山
	20000 
	8000
	完成景区大门、游步道、停车场建设。
	卢氏县政府

	16
	豫西大峡谷景区
	20000 
	2000
	完成生态停车场、给排水工程、百草园、景区内宾馆升级改造工程。
	卢氏县政府

	17 
	洪阳柳庄高效农业观光
	30000
	5000
	完成道路硬化、提水工程、园区绿化、林果基地建设。
	渑池县政府

	18
	渑池吕祖山
	12000 
	1000
	完成会盟主题公园建设。
	渑池县政府

	19 
	渑池五凤山
	50000 
	1000
	完成游客中心、停车场、漫泉寺建设。
	渑池县政府

	20 
	义马绿城国际饭店
	12000 
	8000
	完成酒店主体工程建设。
	义马市政府


